baseballpark-scout

KBO 직관 예매 준비 대시보드 · 설계서 v0.9

작성 · 김장윤

2026. 8. 25.  |  대상 구장: 대구 삼성 라이온즈 파크 · 서울 잠실야구장

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

티켓팅의 승부는 클릭 속도가 아니라 좌석 선택창에서 망설이는 3초에서 갈린다. 본 프로젝트는 그 3초를 예매 시작 전에 제거하는 것을 목표로 한다.

예매 행위 자체는 전혀 자동화하지 않는다. 자동화 대상은 (1) 예매 이전의 좌석 의사결정, (2) 서버시각 동기화, (3) 내 PC 준비 상태 점검 세 가지에 한정한다.

## 1.1 해결하려는 문제

- 좌석 선택창에서 그늘 여부, 응원석 방향, 시야 방해를 즉석 판단하다 자리를 놓친다.

- 예매 오픈 정각을 로컬 PC 시계로 판단해 수 초 오차가 발생한다.

- 한/영 입력 상태, 화면 배율 등 사소한 요인으로 0.1초 단위 지연이 누적된다.

## 1.2 성공률 모델 (추정)

인기 블록 잔여 좌석을 지수 감쇠 S(t) = S0 · e^(-λt)로 가정하고, 액션 시각을 t = 네트워크지연 + 판단시간으로 두었을 때의 시뮬레이션 결과다.

| 시나리오 | 판단시간 | 액션 시각 | 1순위 성공률 | 시도 가능 블록 | 누적 성공률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 무준비 | 4.0s | 5.5s | 8% | 1개 | 8% |
| 1순위만 확정 | 1.5s | 3.0s | 50% | 2개 | 약 65% |
| 5순위까지 확정 | 0.5s | 2.0s | 67% | 4개 | 약 88% |

경고: 위 수치는 실측이 아닌 가정 기반 시뮬레이션이다. 소진 시간 6초, 판단시간 4초 등은 예시값이며, v3 예매 로그로 3~5경기분을 축적한 뒤 반드시 재보정해야 한다. 현 단계에서는 방향성 지표로만 사용할 것.

# 2. 법적 경계 및 자동화 범위

2026년 8월 11일 시행된 개정 「공연법」·「국민체육진흥법」은 매크로 사용 여부와 관계없이, 정보시스템의 보안조치를 기술적으로 우회하는 등 공정한 구매 과정을 방해하는 재판매 목적의 부정구매를 전면 금지한다. 아울러 예매 사업자와 통신판매중개업자에게 부정구매 방지를 위한 기술적·관리적 조치 의무를 부과했다. 위반 시 판매금액 50배 이하 과징금과 부당이익 몰수·추징이 가능하다.

따라서 예매처의 봇 차단은 이제 선택이 아니라 법적 의무이며, 탐지는 예매 성공 이후 사후 검증 단계에서도 이루어진다. 자동화로 예매에 성공하더라도 취소 및 계정 정지 위험이 상존하므로 기대값이 성립하지 않는다.

## 2.1 단계별 자동화 판정

| 예매 단계 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 오픈 전 로그인·결제수단 사전 등록 | 가능 | 예매처가 권장하는 정상 사용 |
| NTP·서버시각 카운트다운 | 가능 | 예매 서버와 실질 통신 없음 |
| 좌석 우선순위 사전 산출 | 가능 | 순수 계산, 외부 호출 없음 |
| 내 PC 준비 상태 점검 | 가능 | 로컬 읽기 전용 |
| 예매 직전 자동 새로고침 | 불가 | 약관 위반 + 서버 부하. 봇 탐지 1순위 패턴 |
| 예매안내 페이지 자동 통과 | 불가 | 자동화 도구 사용 자체가 약관 위반 |
| 클린예매 자동 입력 | 불가 | 보안조치 우회 = 부정구매 정의 직결 |
| 좌석 자동 선택·결제 | 불가 | 약관 위반, 계정 영구정지 및 예매 무효 |

본 문서의 법률 서술은 개정 취지에 대한 일반적 정리이며 법률 자문이 아니다. 다만 본 설계는 예매 행위를 일절 자동화하지 않으므로 해당 리스크에 노출되지 않는다.

# 3. 구장 방위각 검증

## 3.1 그늘 판정 규칙

관중은 등 뒤 상단 구조물에 가려진다. 따라서 좌석이 바라보는 방향과 태양 방위각의 차이가 90도를 넘으면 그늘로 판정한다.

좌석 향은 홈→2루 방위각 θ로부터 도출한다. 1루측 = θ − 90, 3루측 = θ + 90, 중앙(포수 뒤) = θ, 외야 = θ + 180.

## 3.2 실측값 교차검증 결과

| 구장 | 홈→2루 방위각 | 1루 좌석 향 | 3루 좌석 향 | 낮경기 판정 | 채택 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구 라팍 | 67.5° (ENE) | 337.5° | 157.5° | 1루 직사광 / 3루 그늘 | 채택 |
| 잠실 (기각안) | 225.0° (SW) | 135.0° | 315.0° | 1루 직사광 — 실측 불일치 | 기각 |
| 잠실 (채택안) | 202.5° (SSW) | 112.5° | 292.5° | 1루 그늘 / 3루 직사광 | 채택 |

검증 근거는 다음과 같다. 라팍은 1루 내야지정석이 입지 특성상 직사광을 정면으로 받아 주말 낮경기에 주의가 필요하다는 관측과 일치한다. 잠실은 14시 경기 기준 3루측 직사광이 경기 시작부터 종료까지 지속되고, 1루는 상단부터 그늘이 시작되어 약 두 시간 뒤 1층까지 내려온다는 관측과 일치한다. 시간대별 그늘 시작 열(14시 기준 1루 네이비 3열 이후, 중앙 네이비 15열 이후, 3루 8열 이후) 역시 θ=202.5°에서 정합한다.

## 3.3 삼성 팬 관점의 함의

| 구장 | 홈 응원석 | 원정 응원석 | 삼성 팬 좌석 | 낮경기 일조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구 라팍 | 3루 (블루존 1~7구역) | 1루 (5구역) | 3루 | 그늘 — 유리 |
| 잠실 | 1루 | 3루 | 3루 | 직사광 — 불리 |

두 구장 모두 삼성 팬 좌석은 3루측이라는 단순 규칙이 성립한다. 다만 잠실 원정석은 낮경기 그늘 회피가 사실상 불가능하며, 3루 네이비 상단 8열 이후가 유일한 대안이다.

# 4. 좌석 우선순위 엔진

## 4.1 하드 게이트

점수 계산 이전에 다음 조건으로 후보를 제거한다.

- party_size — 커플석·테이블석·패밀리석은 인원 구성 불일치 시 제외

- cheer_mode — 응원 몰입 선택 시 응원석 계열만, 조용한 관람 선택 시 응원석 전면 배제

## 4.2 가중 점수축

| 축 | 내용 | 데이터 출처 | 현재 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| shade | 태양 방위각과 좌석 향의 차이 | astral 계산 | 0.85 |
| rain | 강수확률 × 지붕 유무 | 기상청 단기예보 API | 0.80 |
| allegiance | 응원팀 응원석 방향 부합도 | 고정 데이터 | 0.92 |
| sightline | 그물·기둥·응원단상·중계카메라·층수 | 실측 필요 | 0.55 |
| immersion | 홈플레이트 거리 및 고도각 | 좌표 계산 | 0.75 |
| logistics | 매점·화장실·출구 동선 | 실측 필요 | 0.60 |
| value | 가격 대비 만족 | 구단 요금표 | 미반영 |

## 4.3 최종 우선순위 산식

Priority = Satisfaction^α × GrabProbability^β    (α = 1.0, β = 0.6)

단순 기대값(만족도 × 확보확률)을 쓰면 확보가 쉬운 좌석만 상위로 올라오는 함정이 있다. β를 낮추면 어렵더라도 좋은 자리가, 높이면 확실히 잡히는 자리가 상위로 온다. 사용자가 슬라이더로 조절해 그날의 성향(무조건 가야 함 / 좋은 자리 아니면 안 감)을 반영한다.

# 5. 서버시각 동기화

HTTP Date 응답 헤더는 1초 해상도이므로 단순 조회로는 ±500ms 오차가 발생한다. 초가 바뀌는 순간을 포착하는 경계 검출로 ±50~100ms까지 수렴시킨다. 이는 인간 반응속도(200~250ms)보다 작아 실전에서 충분하다.

## 5.1 오차 구성

| 오차원 | 크기 | 보정 가능성 |
| --- | --- | --- |
| Date 헤더 1초 양자화 | ±500ms | 가능 — 초 경계 검출 |
| RTT 비대칭 (요청/응답 경로 지연 차) | ±10~50ms | 부분 보정 |
| CDN 엣지 시각 ≠ 예매 서버 시각 | 미상 | 보정 불가 |

따라서 오차 0은 물리적으로 성립하지 않는다. UI에 반드시 오차 신뢰구간(±ms)을 함께 표시해 과신을 방지한다.

## 5.2 요청 예산

경계 검출은 최대 24회 HEAD 요청, 총 약 3초로 제한한다. 이는 사용자가 페이지를 몇 번 새로고침하는 수준의 부하다. 동기화 이후에는 monotonic 시계로 자체 진행하며 재요청하지 않는다. 이 상수는 코드에 하드코딩하며 설정으로 노출하지 않는다.

## 5.3 티켓팅 특화 기능

| 구분 | 기능 |
| --- | --- |
| 재현 | 대상 사이트 서버시각, 밀리초 표시, 내 PC 시계와의 차이, 대형 시계 UI |
| 추가 ① | 오차 신뢰구간 ±ms 실시간 표시 |
| 추가 ② | 티켓링크 Date / NTP / OS 시계 3중 교차검증 |
| 추가 ③ | 개인 반응지연 캘리브레이션 → 클릭 큐를 T − 본인지연 시점에 발사 |
| 추가 ④ | 오디오 큐 (T-10초부터 초당 틱, 3·2·1 음성, 강조음) |
| 추가 ⑤ | 리허설 모드 — 가짜 오픈시각으로 전체 시퀀스 연습 및 지연 로그 |

# 6. 예매 준비 상태판

전부 읽기 전용이며 예매 사이트를 건드리지 않는다. 내 PC 상태만 조회한다.

| 항목 | 구현 방법 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- |
| 한/영 IME 변환모드 | ImmGetDefaultIMEWnd + WM_IME_CONTROL | 0.65 |
| CapsLock | GetKeyState(VK_CAPITAL) | 1.00 |
| 브라우저 줌 배율 | Chrome 확장 chrome.tabs.getZoom + 로컬 WebSocket | 0.85 |
| OS 디스플레이 배율 | GetDpiForWindow | 0.95 |
| 네트워크 RTT | HEAD 1회 왕복 측정 | 0.90 |
| CPU / 메모리 여유 | psutil | 1.00 |
| 전원 절전모드 | powercfg /getactivescheme | 0.90 |
| Windows 알림 / 집중지원 | 레지스트리 조회 (빌드 의존) | 0.60 |
| 마우스 예상 이동시간 | 피츠의 법칙 + 실측 보정 | 0.80 |

## 6.1 한/영 감지의 불확실성

한/영 전환은 키보드 레이아웃이 아니라 IME 변환 모드이므로 GetKeyboardLayout으로는 잡히지 않는다. 또한 Chrome은 레거시 IMM32가 아닌 TSF 기반이라 표준 ImmGetConversionStatus는 타 프로세스에 대해 동작하지 않는다. 각 창에 딸린 숨은 IME 창에 WM_IME_CONTROL을 보내는 우회 방식을 채택하되, 반드시 실제 Chrome에서 검증한 뒤 확정한다.

검증 실패 시 대안: (1) 클린예매 입력칸 포커스 시에만 판정 시도, (2) 감지 포기 후 '오픈 30초 전 한/영 키 1회 눌러 영문 확정' 리마인더로 대체. 후자도 실전 효과는 거의 동일하다.

## 6.2 최적 배율의 정의

브라우저 줌은 외부 프로세스에서 읽을 수 없어 Chrome 확장이 필요하다. 확장은 tabs 권한만 사용하며 content script를 페이지에 주입하지 않는다.

또한 최적 배율에는 절대 기준이 없다. 모니터 해상도·OS 배율·창 크기의 함수이므로 다음과 같이 정의한다.

최적 배율 = 리허설에서 좌석 선택 → 다음 → 결제 버튼이 모두 스크롤 없이 보였던 최저 배율

캘리브레이션 절차: 리허설 모드에서 배율을 90 → 80 → 75 → 67 → 50% 순으로 내리며 각 단계에서 스크롤 필요 여부를 체크하고, 스크롤이 불필요한 최고 배율을 저장한다. 이후 실시간 비교해 초록/빨강으로 표시한다.

# 7. 기술 검증 계획 (스파이크)

| # | 과제 | 소요 | 통과 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 티켓링크 Date 헤더 및 CDN 경유 확인 | 10분 | Date 존재 + 오차 200ms 미만 | 대기 |
| S2 | Chrome 대상 한/영 IME 변환모드 조회 검증 | 30분 | 토글 10회 왕복 정확도 10/10 | 대기 |
| S3 | Chrome 확장 줌 브리지 PoC | 1시간 | 줌 변경 0.5초 내 반영 | 대기 |
| S4 | 라팍/잠실 홈플레이트 방위각 실측 | 30분 | ±3° 이내 + 실측 관측과 정합 | 완료 |
| S5 | 기상청 단기예보 API 연동 | 40분 | POP·TMP 정상 수신 | 대기 |

S1, S2, S3, S5는 로컬 환경이 필요하므로 집 PC에서 Claude Code로 수행한다. S4는 브라우저만으로 가능해 선행 완료했다.

# 8. 개발 마일스톤

| 단계 | 범위 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 설계 확정, 좌석 데이터, 초기 파일, GitHub 리포 생성 | 완료 |
| Phase 1 | 스파이크 S1·S2·S3·S5 검증 | 1주 |
| MVP | 서버시각 카운트다운 + 좌석 우선순위 브리핑 | 1~2주 |
| v2 | 준비 상태판 (IME · 배율 · 시스템 상태) | 2~3주 |
| v3 | 예매 시도 로그 기반 성공률 통계 및 모델 보정 | 2주 |
| v4 | FastAPI + React 전환, 배포 | 미정 |

# 9. GitHub 운영 규칙

리포지토리: baseballpark-scout / 라이선스 MIT / 브랜치 main + feature

## 9.1 커밋 단위 원칙

하나의 논리적 변경 = 하나의 커밋. 시간이 아니라 의미로 끊는다. 다음 순간에 커밋한다.

- 함수 하나가 동작하기 시작했을 때

- 테스트가 통과했을 때

- 문서 한 섹션을 다 썼을 때

- 데이터 파일 한 구장분을 다 채웠을 때

- 작업을 중단하고 자리를 뜰 때 (필수)

## 9.2 커밋 타입

| 타입 | 용도 |
| --- | --- |
| feat | 새 기능 |
| fix | 버그 수정 |
| docs | 문서만 |
| refactor | 동작 변화 없는 구조 개선 |
| test | 테스트 추가·수정 |
| chore | 빌드·의존성·설정 |
| data | 좌석·구장 데이터 갱신 (본 프로젝트 전용) |
| spike | 기술 검증 실험 (본 프로젝트 전용) |

## 9.3 두 PC 운영 시 주의

회사 PC는 브라우저만 사용한다. git 설치, SSH 키 생성, gh auth login은 회사 자산에 개인 자격증명을 남기므로 수행하지 않는다. 집 PC에서 작업 시작 시 git pull, 자리를 뜰 때 git push를 반드시 수행한다. 푸시 누락이 두 PC 운영에서 유일하게 치명적인 실수다.

API 키가 한 번이라도 커밋되면 히스토리에 영구히 남는다. .env.example에는 키 이름만 넣고 값은 절대 넣지 않는다.

# 10. 신뢰도 평가

| 모듈 | 신뢰도 | 미달 사유 / 근거 |
| --- | --- | --- |
| 좌석 데이터 스키마 | 0.90 | 확정 |
| 응원석 방향 (양 구장 3루) | 0.92 | 독립 출처 2건 교차확인 |
| 구장 방위각 | 0.87 | 실측 + 그늘 관측 사례 정합 확인 |
| 스코어링 수식 구조 | 0.88 | 가중치 초기값이 임의 |
| 서버시각 초경계 검출 | 0.80 | 티켓링크 Date 헤더·CDN 여부 미확인 (S1) |
| 태양 위치 계산 | 0.88 | astral 3.x API 검증 완료 |
| 기상청 API 연동 | 0.80 | 엔드포인트 스펙 미확인 (S5) |
| 한/영 IME 감지 | 0.65 | Chrome TSF 대응 미검증 (S2) |
| 브라우저 줌 감지 | 0.85 | 확장 브리지 미구현 (S3) |
| 라팍 2026 기둥 시야 | 0.50 | 추가 12개 위치 미상 — 실측 필요 |
| 성공률 수치 모델 | 0.55 | 가정 기반 시뮬레이션 — 로그 보정 필요 |
| 법률 해석 | — | 법률 자문 아님. 다만 예매 자동화를 하지 않아 리스크 미노출 |

종합 신뢰도: 0.82 → 스파이크 S1·S2·S3·S5 통과 시 0.91 예상

## 10.1 확인 필요 사항

- 라팍 2026시즌 추가 기둥 12개 위치 — 실측 전까지 시야 점수 신뢰 불가

- 잠실 레드석/오렌지석 블록 번호 체계 — 자료 간 중복 표기 존재, 좌석배치도 대조 필요

- 라팍 정밀 위경도 좌표 — 현재 신뢰도 0.7

- difficulty(확보 난이도) 값 전체 — 추정치이며 v3 로그로 재보정 필요

- 회사 PC 사용에 관한 사내 규정 — 개인 프로젝트 수행 가능 여부 확인 권장